План мероприятий  на 2013 год.

| Адрес | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| пр Октябрьский, д.75 | 1. Приобретение насоса СМ-А-1-2 ЕРДМ 2.Замена ламп накаливания, уличное освещение 3.Ремонт кровли и козырьков 4.Ремонт тамбуров входов в подъезд 5. Подготовка к зиме (промывка системы отопления) | сентябрь 2013г. октябрь 2013г. июль 2013г. июнь 2013г. сентябрь 2013г. |
| ул. Городецкая, д.1 | 1. Приобретение насоса СМ-А-1-2 ЕРДМ 2. Изготовление, покраска и установка песочниц на детской площадке (2шт.); 3. Покраска детской площадки 4. Посадка деревьев в кол-ве 9 шт. 5. Изготовление шлифованной доски для лавочных конструкций, демонтаж старой, монтаж новой. 8 шт. 6. Замена табличек по нумерации квартир на подъездах 13 шт. 7. Установка информационных досок в подъезде на первом этаже в кол-ве 8 шт. 8. Установка досок для объявлений на улице в кол-ве 13 шт. 9. Замена светильников в 1-3 подъезде 10 Установка дверных доводчиков 2шт. 11 Косметический ремонт фасадов и тамбуров (входов) в подъезды в кол-ве 13 шт. 12 Ремонт козырьков лоджий и герметизация межпанельных стыков в кол-ве 22 штук. 13.Подготовка к зиме (промывка системы отопления) | сентябрь 2013г. июль 2013г. июль 2013г. сентябрь2013г. июль 2013г. октябрь 2013г. октябрь 2013г. октябрь 2013г. февраль 2013г июль 2013г. июль 2013г июль –сентябрь 2013г сентябрь 2013г |
| ул. Красная, д. 26 | 1. Ремонт входной металлической двери 2.Ремонт ворот помещения для мусорных баков 3. Подготовка к зиме (промывка системы отопления) | октябрь 2013г. октябрь 2013г. сентябрь 2013г. |
| ул. Тимохина, д.12Б | 1. Подготовка к зиме (промывка системы отопления) | сентябрь 2013г. |